АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От "20" сентября 2017 г.                  с. Вознесенка                                                 № 79

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017 - 2027 гг.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного  развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов",  администрация  Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.           Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017 -  2027 гг.

2.           Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании "Вестник Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области" и разместить на официальном сайте администрации Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в сети "Интернет".

Глава Вознесенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                                                                            А.Н. Алхимов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вознесенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от "20"09.2017 № 79

Муниципальная программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017- 2027 гг.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017- 2027 гг. (далее- программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; Генеральный план Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) 632244, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Вознесенка, ул. Ленина, д. 49 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения; Создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению; Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспеченность клубами в поселении; - Количество детских игровых площадок; - Количество обустроенных зон отдыха; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры; - Обеспеченность населения плоскостными сооружениями; - Доля населения, систематически занимающегося спортом; - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование: - мероприятия не предусмотрены. 2. Здравоохранение: - мероприятия не предусмотрены. 3. Физическая культура и массовый спорт: - мероприятия не предусмотрены. 4. Культура: - реконструкция МКУ "Вознесенский МЦК"; - строительство детской площадки; - строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) на ул. Ленина. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2017 г - 2027 гг. Этапы реализации: 1 этап - 2017 - 2021 гг. 2 этап - 2022 - 2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения. Общий объем финансирования 1880 тыс. руб. в том числе по этапам реализации: 2017 г. – 0 тыс. руб.; 2018 г. – 700 тыс. руб.; 2019 г. – 700 тыс. руб.; 2020 г. – 270 тыс. руб.; 2021 г. – 710 тыс. руб.; 2022-2027 гг. – 200 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов позволит: - обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры; - повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2027 году; - удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта. |

1.    ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Поселение исторически было образовано в 1920 г.

В соответствии с Закон Новосибирской области от 2 июня 2004 г. № 200-ОЗ"О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области " наделено статусом сельского поселения, в состав поселения входят 4 населенных пункта: село Вознесенка, деревня Селикла, деревня Малинино, деревня Ахтырка. Село Вознесенка является административным центром.

Площадь территории поселения составляет 33136 га. Территория поселения граничит с межселенными территориями Венгеровского района.

  - Территория поселения.

Населенные пункты: село Вознесенка, деревня Селикла, деревня Малинино, деревня Ахтырка.

Административный центр поселения – село Вознесенка является наиболее многочисленным населенным пунктом с функциями управления и обслуживания поселения, имеющими потенциал к градостроительному развитию на рассматриваемую перспективу документа территориального планирования. Транспортные связи Вознесенского поселения осуществляются ОАО «Венгеровское АТП».

Климат территории   континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой. Заморозки затягиваются до конца февраля. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца февраля.

На территории поселения расположено 103 многоквартирных домов.

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

| Вознесенский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области (далее- муниципальное образование) | Площадь, тыс/га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 33136 |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 88 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 22150 |
| В т.ч. пашни | 9893,6 |
| Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 1464 |
| Земли лесного фонда | 4298 |
| Земли водного фонда | 5136 |

Население

По состоянию на 01.01.2017 г. в муниципальном образовании по месту проживания зарегистрировано 1259 человека. Основная масса населения -  64,5 % - зарегистрирована в с. Вознесенка (Таблица № 2).

Таблица № 2

Численность населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| с. Вознесенка |  |  | 858 | 823 | 818 |
| д. Селикла |  |  | 280 | 283 | 274 |
| д. Малинино |  |  | 121 | 122 | 124 |
| д. Ахтырка |  |  | 47 | 47 | 43 |
| ИТОГО по поселению: | 1345 | 1338 | 1306 | 1275 | 1259 |

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствующего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до 49 лет, мужчины в возрасте от 18 до 54 лет) составляет 45 % от общей численности, население дошкольного и школьного возрастов – 18,5 %, население пенсионного возраста – 24,3% (Таблица № 3).

Таблица № 3

Демографический состав населения муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по поселению: | 1259 | 94 | 139 | 570 | 306 |

* Данные по состоянию 01.01.2017 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2013-2016 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся.

Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилась на 5 человек, в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилась на 2 человека.

Миграционная ситуация в поселении складывается отрицательным образом: сохраняется наметившаяся еще с 2009 г. тенденция к превышению числа выехавших из поселения граждан над числом прибывших.

Численность работающих в муниципальном образовании граждан относительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень безработицы в поселении низок и с каждым годом все больше снижается. По состоянию на 01.01.2017 г. экономически активное населении составляет 648 человек (51,47 % от общей численности населения). Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов незначительна.

Наибольшее количество работающих в муниципальном образовании граждан занято в сфере сельского хозяйства, вторыми по занятости сферами является образование.

Экономическая ситуация

По состоянию на 01.01.2017 года на территории поселения зарегистрировано 2 юридических лица и 6 индивидуальных предпринимателя.

Основным видов деятельности в поселении остается сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции в поселении, занимаются 2 предприятия – ЗАО «Вознесенское», СПК «Селиклинский», 1 крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Иванов В.В., 5 индивидуальных предпринимателей, личные подсобные хозяйства граждан.

В целом в ЛПХ   муниципального образования заметно скачкообразное изменение численности скота по всем показателям, так по сравнению с 2015 годом в 2016 году численность КРС уменьшилась на 153 головы.

Развитие личных подворий граждан как источника доходов населения является одним из способов повышения деловой активности населения, его занятости и самозанятости, что в свою очередь является одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития поселения. Возможность реализовывать продукцию, полученную в личном подсобном хозяйстве, на ярмарках является хорошим подспорьем владельцам ЛПХ.

На территории поселения в торговле и общественном питании занято 1 юридическое лицо, 5 индивидуальных предпринимателя. В магазинах ассортимент представлен смешенными товарами.

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России». В с. Вознесенка имеется почтовое отделение, которое предоставляет населению услугу доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Услуги пассажирских перевозок в муниципальном образовании предоставляет ОАО «Венгеровское АТП» из районного центра.

На территории Венгеровского района действует несколько кредитных организаций. Значительную долю этого рынка занимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк» и ПАО "Левобережный". Жители муниципального образования активно пользуются услугами данных кредитных организаций.

Страховая деятельность представлена ПАО СК «Россгосстрах».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать полем деятельности для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования регулируется Генеральным планом поселения, утвержденным решением представительного органа поселения от 07.06.2013г. № 28.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами.

Образование

Комфортное проживание на территории муниципального образования предполагает доступность и качество образования – дошкольного, общего, дополнительного.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Вознесенский детский сад";

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вознесенская СОШ";

- Вознесенская школа-интернат для детей и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Селиклинская ООШ".
            Программу дошкольного образования на территории поселения реализует МКДОУ "Вознесенский детский сад" с. Вознесенка. По состоянию на 01.01.2017 г. в детском саду функционируют 2 разновозрастных группы, сад посещает 37 -детей. Педагогический состав насчитывает 3 человека.

Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1965 году, проектная мощность здания составляет 36 мест.

Программы начального общего (1 ступень), основного общего (2 ступень) и среднего общего (3 ступень) образования на территории муниципального образования реализуют МКОУ «Вознесенская СОШ» и МКОУ «Селиклинская ООШ». По состоянию на 01.01.2017 года в школах обучается 164 человек, в том числе ребята из соседних поселений. Доставку обучающихся в село Вознесенка осуществляет школьный автобус.

Здание Вознесенской средней школы введено в эксплуатацию в 1973 году. Общая площадь здания составляет _____ кв.м.

Вознесенская средняя школа обладает необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно используются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьютеры. В школе оборудован компьютерный класс и установлены спутниковые антенны, благодаря которым обеспечивается высокоскоростной доступ обучающихся и педагогов к сети «Интернет».

Физическая культура и массовый спорт

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют спортивный зал общей площадью 144 кв. м. в здании школы обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжам.

Население муниципального образования физически активно. Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается.  Растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует в районных летних спортивных играх, в составе команды района - в зимних областных сельских спортивных играх.

Культура

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на сельский дом культуры (МКУ «Вознесенский МЦК», учредитель - администрация муниципального образования).

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День единства, День Победы, День защиты детей, День молодежи. Для молодежи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов в поселении в с. Вознесенка и д. Селикла построено 2 детских площадки. В д. Ахтырка и д.Малинино детские площадки отсутствуют.

Библиотечное обслуживание населения

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования выполняет 2 библиотеки. Штатная численность работников библиотеки составляет 2 человека. Количество пользователей – 390 человек, посещений – 3610, за год выдано 8455 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки с. Вознесенка составляет –  10 634 экземпляров.

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители сел. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимаются библиотеки краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в муниципальном образовании представлены следующими организациями:

- фельдшерский акушерский пункт в с. Вознесенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ" (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.);

- фельдшерский акушерский пункт в д. Селикла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ" (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.);

- фельдшерский акушерский пункт в д. Малинино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская ЦРБ" (учредитель – министерство здравоохранения Новосибирской области.).

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане поселения, численность населения поселения к 2032 году по сравнению с 2012 годом может увеличиться на 30 человек, что составит 1501 человек.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном сохранится без изменений (Таблица № 10).

Таблица № 10

Демографический состав населения поселения

(прогноз на 2032 г.)

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 17 лет) | Население трудоспособного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознесенский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области | 1501 | 290 | 910 | 301 |

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в основном соответствует установленным нормативам. Текущая потребность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах дошкольного, основного и дополнительного образования удовлетворяется в полном объеме. В долгосрочной перспективе, при существенном увеличении потребности, сохранение нормативного уровня обеспеченности в услугах возможно, как посредством уплотнения классов и групп, так и за счет открытия дополнительных групп (классов) и использования незадействованных (занятых сторонними организациями) площадей зданий образовательных учреждений. Решение вопроса об увеличении мощностей образовательных учреждений является компетенцией муниципального района.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объектах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жизни среди населения наличие спортивных площадок играет существенную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения охвата населения спортом. Многими жителями отмечается отсутствие в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий волейболом, баскетболом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства спортивных сооружений для развития новых для поселения видов спорта.

В сфере культуры острым является вопрос обеспечения МКУВМЦК собственными специализированными помещениями для репетиций и выступлений. Имеющихся помещений, недостаточно как для нормальной организации репетиционного процесса, так и для размещения жителей, желающих посмотреть выступления артистов.

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на соответствующем уровне и при сохранении текущих показателей пополнения книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые площадки в пешеходной доступности 5-10 минут. Детские площадки функционируют только в с. Вознесенка и д. Селикла, организованная зона отдыха для взрослого населения в поселении отсутствует. Имеющийся и прогнозируемый спрос на услуги в данной сфере выше сложившегося уровня обеспеченности и требует проведения мероприятий как по увеличению количества детских площадок, так и по модернизации существующих, а также по строительству зоны отдыха.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности соответствует нормативным требованиям. Прогнозное увеличение численности населения к 2032 году не приведет к значительному снижению расчетных показателей и необходимости введения дополнительных мощностей (строительства/реконструкции) объектов здравоохранения. Вопросы модернизации и обеспечения деятельности фельдшерского акушерского пункта являются компетенцией Новосибирской области.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция здания МКУ "Вознесенский МЦК" (с. Вознесенка, ул. Ленина, д. 66) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018 -2019 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2019 г. | Администрация муниципального образования |
| 2 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) по ул. Ленина в с. Вознесенка | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2020 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2021 г. | Администрация муниципального образования |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в д. Малинино | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 2021 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2022 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2023 г. | муниципального образования |
| 4 | Оборудование тренажерного зала в с. Вознесенка (с. Вознесенка, ул. Ленина) |  |  |  |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2020 г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2021 г. | Администрация муниципального образования |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

| пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Расходы на мероприятие, всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2027 г. |
| 1 | Реконструкция здания МКУ "Вознесенский МЦК" (с. Вознесенка, ул. Ленина, д. 66) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 1200 |  | 500 | 700 |  |  |  |
| 2 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) по ул. Ленина в с. Вознесенка | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 70 |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| 3 | Оборудование тренажерного зала в с. Вознесенка (с. Вознесенка, ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
| 4 | Строительство детской игровой площадки в д. Малинино | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| ИТОГО: |  |  | 2580 |  | 700 | 700 | 270 | 710 | 200 |

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

| № пп. |  | Наименование целевого индикатора Программы | Единица измерения | Значение индикатора на начало реализации Программы | Значение индикатора к 2021 году (к концу 1 этапа реализации Программы) | Значение индикатора к 2027 году (к концу 2 этапа реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность клубами в сельском поселении (вместимость зрительного зала) |  | посадочных мест | 200 мест | 250 мест | 250 мест |
| 2 | Количество детских игровых площадок |  | шт. | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Количество обустроенных зон отдыха |  | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры |  | тыс. руб. | 1400 | 1400 | 1400 |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Текущие показатели объекта | Показатели объекта при реализации мероприятий Программы | Оценка эффективности мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания МКУ "Вознесенский МЦК" (с. Вознесенка, ул. Ленина, д. 66) | вместимость зала 200 мест | Располагается в отдельном, специализированном здании, вместимость зала 250 мест | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям; Рост уровня культурного развития населения; Создание условий для сохранения культурных ценностей и развития традиционного народного художественного творчества. |
| 2 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение по ул. Ленина в с. Вознесенка | Отсутствует | Обустроенная зона с пешеходными дорожками для культурного отдыха в с. Вознесенка | Создание условий для культурного семейного отдыха на природе; Обустройство мест массового отдыха населения; Улучшение экологической обстановки в поселении за счет очистки пруда. |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в д.Малинино | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами | Создание условий для культурного семейного отдыха; Обеспечение пешеходной доступности детских площадок в пределах 5-10 минут; Повышение значимости семейных ценностей и роли института семьи в жизни населения. |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование тренажерного зала в с. Вознесенка (с. Вознесенка, ул. Ленина) | Отсутствуют условия для занятия спортом | Универсальный тренажерный зал для занятий спортом площадь 50 кв.м. | Повышение доступности спортивных объектов для населения; Появление дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом; Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом; Организация и развитие новых для поселения видов спорта; Привлечение широких масс населения к занятию спортом и культивирование здорового образа жизни; Укрепление здоровья населения. |

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

| № пп. | Наименование нормативно-правового акта |  | Предложения по совершенствованию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; |  | не требуется |
| 2. |  | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; |  | не требуется |
| 3. |  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  | не требуется |
| Образование |  |  |  |  |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 5. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС) |  | не требуется |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 6. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |  | не требуется |  |
| 7. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); |  | не требуется |  |
| Культура |  |  |  |  |
| 8. | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» |  | не требуется |  |
| 9. | Федеральный закон от 29.12.21994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» |  | не требуется |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| 10. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |  | не требуется |  |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017-2027 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования - и Программы социально-экономического развития Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области поселения на 2017-2023 гг.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Венгеровского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте администрации муниципального образования в сети "Интернет".